项目总结报告

项目名称：校园二手书交易平台

前端负责人：马琳雅
后端负责人：袁思懿
数据库和测试：李彤

项目周期：第1周至第16周
报告编制日期：2026-06-22

目  录

1. 项目概况

1.1 项目背景

1.2 项目目标

1.3 项目团队

2. 项目完成情况

2.1 功能完成情况

2.2 技术实现情况

2.3 文档完成情况

3. 项目进度回顾

3.1 各阶段工作内容

3.2 进度执行情况

4. 项目质量分析

4.1 代码质量

4.2 测试情况

4.3 用户反馈

5. 经验总结

5.1 技术经验

5.2 团队协作经验

5.3 项目管理经验

6. 问题与改进

6.1 遇到的问题

6.2 解决方案

6.3 后续改进建议

7. 项目成果

7.1 系统成果

7.2 文档成果

7.3 团队成长

8. 结语

1. 项目概况

1.1 项目背景

随着校园内二手书籍交易需求的增加，传统的线下交易方式存在信息不对称、交易效率低、覆盖范围有限等问题。为解决这些问题，本项目开发了校园二手书交易平台，为校园师生提供一个便捷、高效的线上二手书籍交易渠道。

1.2 项目目标

• 搭建一个功能完善的二手书交易平台

• 实现用户注册登录、物品发布、搜索浏览、在线沟通、订单管理等功能

• 提供后台管理功能，方便平台运营

• 确保系统安全、稳定、易用

1.3 项目团队

| 成员 | 职责 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 马琳雅 | 前端负责人 | 前端架构设计、页面开发、前后端接口对接 |
| 袁思懿 | 后端负责人 | 后端架构设计、业务逻辑开发、接口开发 |
| 李彤 | 数据库和测试 | 数据库设计、测试用例编写、系统测试 |

2. 项目完成情况

2.1 功能完成情况

| 功能模块 | 完成状态 | 具体功能 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 已完成 | 注册、登录、信息管理、密码修改 |
| 物品管理 | 已完成 | 发布、编辑、删除、下架 |
| 浏览搜索 | 已完成 | 分类浏览、关键词搜索、标签筛选 |
| 收藏功能 | 已完成 | 添加收藏、取消收藏、收藏列表 |
| 消息功能 | 已完成 | 发送消息、消息列表、已读标记 |
| 订单管理 | 已完成 | 创建订单、订单查询、状态更新 |
| 地址管理 | 已完成 | 地址增删改、默认地址设置 |
| 支付功能 | 已完成 | 支付宝扫码支付集成 |
| 管理功能 | 已完成 | 用户管理、物品管理、订单管理、数据统计 |

2.2 技术实现情况

| 技术领域 | 技术选型 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 前端技术 | Vue.js 2.6 + Element UI 2.11 + Vue Router + Axios | 已实现 |
| 后端技术 | Spring Boot 2.4 + MyBatis 2.1.3 | 已实现 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 已实现 |
| 支付接口 | 支付宝SDK 2.2 | 已实现 |
| 图表展示 | ECharts 5.6 | 已实现 |

2.3 文档完成情况

• 需求规格说明书：已完成

• 概要设计说明书（HLD）：已完成

• 详细设计说明书（DD）：已完成

• 用户手册：已完成

• 项目总结报告：已完成

3. 项目进度回顾

3.1 各阶段工作内容

| 时间阶段 | 阶段名称 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 需求分析 | 调研用户需求，编写需求规格说明书 |
| 第3-4周 | 系统设计 | 概要设计、数据库设计、接口设计 |
| 第5-8周 | 后端开发 | Spring Boot框架搭建、业务模块开发 |
| 第9-12周 | 前端开发 | Vue.js框架搭建、页面开发、接口对接 |
| 第13-14周 | 系统测试 | 功能测试、性能测试、问题修复 |
| 第15-16周 | 文档编写 | 设计文档、用户手册、总结报告 |

3.2 进度执行情况

项目整体进度按计划执行，各阶段工作按时完成。

• 需求分析阶段：按时完成，需求文档评审通过

• 系统设计阶段：按时完成，设计方案评审通过

• 后端开发阶段：按时完成，核心功能全部实现

• 前端开发阶段：按时完成，页面和交互全部实现

• 系统测试阶段：按时完成，主要问题已修复

• 文档编写阶段：按时完成，文档符合规范

4. 项目质量分析

4.1 代码质量

• 代码规范：遵循Java和JavaScript编码规范

• 代码结构：采用MVC分层架构，结构清晰

• 命名规范：类名、方法名、变量名命名规范

• 注释完整：关键代码添加注释说明

• 代码复用：公共功能抽取为独立模块

4.2 测试情况

测试覆盖范围：

• 功能测试：所有功能模块均已测试

• 接口测试：所有API接口均已测试

• 边界测试：输入边界条件测试

• 异常测试：异常情况处理测试

• 性能测试：页面响应时间测试

测试结果：

• 功能测试通过率：95%

• 接口测试通过率：100%

• 性能测试：页面响应时间小于3秒

4.3 用户反馈

系统试运行期间收集的用户反馈：

• 正面反馈：界面美观、操作便捷、功能完善

• 改进建议：增加物品评价功能、优化搜索算法

• 问题反馈：部分页面加载较慢（已优化）

5. 经验总结

5.1 技术经验

• Spring Boot框架使用经验：快速搭建项目，简化配置

• MyBatis使用经验：灵活的SQL映射，便于复杂查询

• Vue.js使用经验：组件化开发，提高开发效率

• 前后端分离经验：接口规范设计，便于协作

• 支付宝集成经验：SDK使用简单，文档清晰

5.2 团队协作经验

• 明确分工：各成员职责明确，减少工作重叠

• 定期沟通：每周例会汇报进度，及时解决问题

• 接口对接：提前定义接口规范，减少对接问题

• 代码评审：关键代码进行评审，提高代码质量

• 文档共享：共享设计文档，便于团队理解系统

5.3 项目管理经验

• 需求明确：充分调研需求，减少后期变更

• 计划合理：制定合理进度计划，预留缓冲时间

• 风险控制：识别技术风险，提前准备解决方案

• 质量把控：各阶段进行评审，确保质量

• 文档规范：按规范编写文档，便于维护

6. 问题与改进

6.1 遇到的问题

| 问题类型 | 问题描述 |
| --- | --- |
| 前后端接口对接 | 接口参数不一致导致对接困难 |
| 支付功能集成 | 支付宝沙箱环境配置复杂 |
| 图片上传 | 大文件上传导致服务器内存占用高 |
| 订单状态管理 | 订单状态流转逻辑复杂 |
| 跨域问题 | 前后端分离导致跨域请求问题 |

6.2 解决方案

| 问题类型 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 前后端接口对接 | 制定统一的接口规范文档，提前定义参数格式 |
| 支付功能集成 | 参考官方文档，使用SDK简化集成流程 |
| 图片上传 | 限制上传文件大小，优化文件存储方式 |
| 订单状态管理 | 设计清晰的状态流转图，代码中明确状态转换逻辑 |
| 跨域问题 | 后端配置CORS，允许跨域请求 |

6.3 后续改进建议

• 增加物品评价功能：买家可对交易进行评价

• 增加消息通知：支持邮件或短信通知

• 优化性能：增加缓存机制，提高响应速度

• 增强安全：增加密码加密强度，防止暴力破解

7. 项目成果

7.1 系统成果

• 完成校园二手书交易平台开发

• 实现用户端和管理端全部功能

• 系统稳定运行，功能测试通过

7.2 文档成果

• 需求规格说明书

• 概要设计说明书（HLD）

• 详细设计说明书（DD）

• 用户手册

• 项目总结报告

7.3 团队成长

• 技术能力提升：掌握了Spring Boot、Vue.js等技术

• 协作能力提升：学会了团队协作和沟通

• 项目管理能力提升：了解了软件开发流程

• 文档编写能力提升：学会了规范文档编写

8. 结语

校园二手书交易平台项目历时16周，在团队成员的共同努力下顺利完成。项目实现了预期的全部功能，系统运行稳定，文档编写规范。通过本项目，团队成员在技术能力、协作能力、项目管理能力等方面都得到了提升。感谢各位团队成员的辛勤付出，感谢指导老师的悉心指导。

后续我们将根据用户反馈继续优化系统，增加更多实用功能，为校园师生提供更好的二手书交易服务。